**CEDULA DE IDENTIFICACIÓN**

**FORMATO**

**(API-CI)**

LICITACIÓN: **LIC-APICAM-LERMA/001/22**

OBRA: Rehabilitación de muelles de concreto en el Puerto de Lerma

Nombre de la Empresa:

Representante Legal:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ***PROPUESTA TÉCNICA*** |  | |
| ***No.*** | ***DOCUMENTO*** | ***FOLIO*** | |
| ***DEL*** | ***AL*** |
| **1.-** | **ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA Y PODERES QUE DEBERÁN PRESENTARSE (ORIGINAL Y COPIA)** |  |  |
| a.- | ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO CON TODAS LAS MODIFICACIONES, EN SU CASO SEGÚN SU NATURALEZA JURÍDICA SI ES PERSONA FÍSICA, COPIA CERTIFICADA DEL ACTA DE NACIMIENTO. ESTE DOCUMENTO DEBERA INCLUIRSE DE MANERA OBLIGATORIA.  ACREDITACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL QUE ASISTA A LA LICITACIÓN (PERSONA FÍSICA O MORAL). ESTE DOCUMENTO DEBERA INCLUIRSE DE MANERA OBLIGATORIA.  PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA O EN CASO DE NO ASISTIR, **CARTA PODER SIMPLE** PARA LA PERSONA QUE ASISTA A LA LICITACIÓN, EN DONDE SE ACREDITEN SUS FACULTADES PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE DOMINIO. ESTE DOCUMENTO DEBERA INCLUIRSE DE MANERA OBLIGATORIA. |  |  |
| b.- | IDENTIFICACIÓN VIGENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL O DE LA PERSONA QUE ASISTA A LA LICITACIÓN. ESTE DOCUMENTO DEBERA INCLUIRSE DE MANERA OBLIGATORIA. |  |  |
| c.- | CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL |  |  |
| **2.-** | **CAPACIDAD TÉCNICA Y CURRÍCULUM VITAE DE LA EMPRESA** |  |  |
| a.- | RELACIÓN DE LOS CONTRATOS DE TRABAJOS SIMILARES A LOS DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, QUE HAYA CELEBRADO TANTO CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, COMO CON PARTICULARES QUE COMPRUEBE SU CAPACIDAD TÉCNICA Y EXPERIENCIA EN TRABAJOS SIMILARES A LOS QUE SON OBJETO DE ESTA CONVOCATORIA. ASÍ COMO DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS SERVICIOS. (DEBERÁ PRESENTAR COPIA SIMPLE DEL CONTRATO COMPLETO PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD, O ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN, ACTA FINIQUITO Y/O ACTA EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES (O SU EQUIVALENTE |  |  |
| b.- | RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO, CON LA ENTIDAD U OTRAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, ASÍ COMO CON PARTICULARES, SEÑALANDO EL IMPORTE CONTRATADO Y EL IMPORTE POR EJERCER, EN CASO CONTRARIO MANIFESTAR POR ESCRITO NO TENER TRABAJOS O CONTRATOS EN PROCESO |  |  |
| c.- | CURRÍCULUM VITAE ACTUALIZADO DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA, Y DE LOS RESPONSABLES DE LA DIRECCIÓN, ADMINISTRACIÓN Y EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, IDENTIFICADOS CON LOS CARGOS QUE OCUPARÁN, DE LOS QUE PRESENTARÁ SU CURRÍCULUM CON FIRMA AUTÓGRAFA ORIGINAL EN EL QUE SE INCLUYA, EN SU CASO, COPIA SIMPLE DE SU CÉDULA PROFESIONAL Y SU CREDENCIAL DE ELECTOR EN AMBAS CARAS. |  |  |
| **3.-** | **CAPACIDAD FINANCIERA O CAPITAL CONTABLE** |  |  |
|  | DEMOSTRAR SU CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPITAL CONTABLE POR **$500,000.00 SON QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N**., EN ESTE APARTADO EL LICITANTE DEBE INCLUIR Y ENTREGAR UNA DE **CUALQUIERA DE LAS 2 OPCIONES SIGUIENTES:**  A).- CON BASE EN ÚLTIMOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS, CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO EJERCICIO FISCAL 2020 ACORDE A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 32-A DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Ó  B).- LA ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL (**EJERCICIO 2021 COMPLETA**) QUE DEMUESTRE SU CAPITAL CONTABLE REQUERIDO PARA ESTA LICITACIÓN.  NOTA: AMBOS DOCUMENTOS DE ESTE APARTADO DEBERÁN SER LEGIBLES Y FIRMADOS EN FORMA AUTÓGRAFA Y ORIGINAL POR EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA Y CONTADOR PÚBLICO QUE AVALE LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN, ANEXANDO COPIA SIMPLE CON FIRMA AUTÓGRAFA DE SU CÉDULA PROFESIONAL E IFE (POR AMBOS LADOS) DEL CONTADOR Y EN EL CASO DE PRESENTAR EL INCISO A) DEBERÁ ANEXAR ADICIONAL COPIA SIMPLE DEL REGISTRO OTORGADO POR LA AGAFF (ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL FEDERAL) DEL CONTADOR. |  |  |
| **4.-** | **BASES DE LICITACIÓN** |  |  |
| a.- | COPIA DE LAS BASES DE LICITACIÓN PARA CONSTANCIA DE CONOCIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN, DEBERÁ LA CUAL DEBERA ESTAR FIRMADA Y SELLADA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS HOJAS, POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE. |  |  |
| **5.-** | **MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL SITIO DE LA OBRA, CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA Y CONSTANCIA DE JUNTA DE ACLARACIONES** |  |  |
| a.- | EL LICITANTE ADJUNTARA EN PAPEL MEMBRETADO DE LA COMPAÑIA LA DECLARACIÓN DE CONOCER EL SITIO DE LA OBRA |  |  |
| b.- | CONSTANCIA DE VISITA EXPEDIDA POR ESTA APICAM S. A. DE C. V |  |  |
| c.- | ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIÓN A LAS BASES DE LA LICITACIÓN |  |  |
| **6.-** | **REQUISITOS TÉCNICOS** |  |  |
| a.- | COPIA DE TODAS LAS HOJAS DE LAS ESPECIFICACIONES QUE DEBERÁN VENIR FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL EN TODAS SUS HOJAS |  |  |
| b.- | COPIA DE TODOS LOS PLANOS QUE DEBERÁN VENIR FIRMADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL (EN CASO DE QUE APLIQUE) |  |  |
| c.- | EL LICITANTE ADJUNTARA EN PAPEL MEMBRETADO DE LA COMPAÑÍA LA DECLARACIÓN DE CONOCER LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONSTRUCCIÓN DE QUE SE TRATA, DEBIDAMENTE FIRMADA POR LA PERSONA CON FACULTADES LEGALES AMPLIAS Y SUFICIENTES. |  |  |
| **7.-** | **MODELO DE CONTRATO FIRMADO EN TODAS SUS HOJAS** |  |  |
| a.- | COPIA DEL MODELO DEL CONTRATO FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL EN TODAS SUS HOJAS |  |  |
| **8.-** | **CARTA COMPROMISO DE APLICACIÓN DE ANTICIPOS** |  |  |
| a.- | DEBERÁ ENTREGAR EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA LA CARTA COMPROMISO DE LA APLICACIÓN DE LOS ANTICIPOS CON BASE EN EL ARTICULO 18 DEL REGLAMENTO FRACCIONES II Y III DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE |  |  |
| **9.-** | **DECLARACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 34 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE** |  |  |
| a.- | EL LICITANTE DEBERÁ ELABORAR LA DECLARACIÓN EN PAPEL MEMBRETADO DE LA COMPAÑÍA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. |  |  |
| **10.-** | **DECLARACIÓN POR ESCRITO DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, EN PAPEL MEMBRETADO LA CUAL DESCRIBA QUE CONOCE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE Y SU REGLAMENTO, ASI COMO LA LEY DE PUERTOS** |  |  |
| a.- | EL LICITANTE DEBERÁ ELABORAR LA DECLARACIÓN EN PAPEL MEMBRETADO DE LA COMPAÑÍA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL. |  |  |

Total de Hojas:

Número de Inicio: Número de término:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

NOMBRE Y FIRMA DEL REPRESENTANTE LEGAL

RAZÓN SOCIAL DE LA CONTRATISTA

**DOCUMENTO 1**

**ACTA CONSTITUTIVA**

**DE LA EMPRESA Y**

**PODERES QUE DEBERÁN**

**PRESENTARSE**

**DOCUMENTO 2**

**CAPACIDAD TÉCNICA Y**

**CURRÍCULUM VITAE DE LA EMPRESA**

**DOCUMENTO 3**

**CAPACIDAD**

**FINANCIERA O CAPITAL**

**CONTABLE**

**DOCUMENTO 4**

**BASES DE LICITACIÓN FIRMADO EN TODAS SUS HOJAS**

BASES DE LICITACIÓN

**LICITACIÓN POR EXPEDICIÓN DE CONVOCATORIA A CUANDO MENOS TRES PERSONAS: Nº: LIC-APICAM-LERMA/001/22**

EN OBSERVANCIA A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS EN SU ARTÍCULO 134, EL ARTÍCULO 121 BIS DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE Y CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 24, 25, 30 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE Y SU REGLAMENTO, ASÍ COMO LA LEY DE EGRESOS DEL ESTADO DE CAMPECHE EN SU ANEXO 7 SE CONVOCA A LOS INTERESADOS EN PARTICIPAR EN LA **LICITACIÓN POR EXPEDICIÓN DE CONVOCATORIA CON LA MODALIDAD DE INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS** PARA LA CONTRATACIÓN DE **Rehabilitación de muelles de concreto en el Puerto de Lerma,** CORRESPONDIENTE A TRABAJOS DE OBRA CIVIL QUE SERÁN ADQUIRIDOS CON RECURSOS PROPIOS DERIVADOS DE LOS INGRESOS DE LAS RECAUDACIONES DE LOS BIENES CONCESIONADOS DE LA APICAM Y CONSIDERADOS EN EL EJERCICIO FISCAL 2022 Y QUE DEBERÁ SER PRESENTADA EN IDIOMA ESPAÑOL, MONEDA, PESAS Y MEDIDAS DE USO NACIONAL.

**I.- TERMINOLOGÍA:**

**ENTIDAD:** ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V. (APICAM), CON DOMICILIO EN LA CALLE 20 No. 160 POR 2 PONIENTE EN EL POBLADO DE LERMA, CAMP.

**COMITÉ:** COMITÉ DE ADQUISICIONES Y OBRA PÚBLICA DE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V. (APICAM).

**II.- FUENTE DE RECURSOS:**

LOS RECURSOS PARA LA REALIZACIÓN DE ESTA OBRA PROVIENEN DE **LOS INGRESOS DE LAS RECAUDACIONES DE LOS BIENES CONCESIONADOS A LA APICAM.**

**III.- OBRAS MOTIVO DE LA LICITACIÓN:**

TRABAJOS DE OBRA CIVIL EN, **“Rehabilitación de muelles de concreto en el Puerto de Lerma”, Lerma, Campeche, México, CAMP.,** DE ESTE ESTADO, CON UN PERIODO DE EJECUCIÓN DEL **5 de septiembre de 2022** AL **14 de noviembre de 2022** **(71 días Naturales).**

**IV.- VISITA AL SITIO DE LA OBRA Y JUNTA DE ACLARACIONES:**

1. LA VISITA AL SITIO DE LA OBRA TENDRÁ VERIFICATIVO EL DÍA **17 de agosto de 2022** A LAS **11:00 hrs en Lerma, Campeche, México, (punto de reunión será en las oficinas de la Administración Portuaria Integral de Campeche, S. A. de C. V, ubicada en el puerto, Campeche para ir al sitio de ejecución**
2. LA JUNTA DE ACLARACIONES SE EFECTUARÁ EL DÍA **17 de agosto de 2022, EN LA SALA DE JUNTAS EN EL PUERTO., O DONDE SE INDIQUE POR ESTA APICAM DESPUÉS DE LA VISITA DE OBRA.**

CABE DESTACAR, QUE, EN LAS ACTUACIONES CORRESPONDIENTES A LA JUNTA DE ACLARACIONES, PRESENTACIÓN Y APERTURA DE PROPUESTAS Y FALLO, SÓLO SE PERMITIRÁ EL ACCESO A UNA PERSONA POR LICITANTE MISMA QUE DEBERÁ TOMAR TODAS LAS MEDIDAS PERTINENTES DE SEGURIDAD E HIGIENE EN RAZÓN DE LA CONTINGENCIA SANITARIA, TALES COMO EL USO OBLIGATORIO DE CUBREBOCAS EN TODO MOMENTO, GEL ANTIBACTERIAL, USO DE SU PROPIO BOLÍGRAFO, ETCÉTERA.

**V.- FORMULACIÓN DE LA PROPOSICIÓN:**

AL ELABORAR LA PROPOSICIÓN SE RECONOCERÁ POR LOS PROPONENTES LO SIGUIENTE:

1. SERÁ PRESENTADA EN IDIOMA ESPAÑOL, MONEDA, PESAS Y MEDIDAS DE USO NACIONAL.
2. QUE LAS OBRAS DE EJECUTARÁN DE ACUERDO CON LAS ESTIPULACIONES CONTENIDAS EN ESTE PLIEGO Y CON SUJECIÓN A:
3. LOS PLANOS DEL PROYECTO EJECUTIVO.
4. LAS ESPECIFICACIONES DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO, FORMULADAS POR LA ENTIDAD.
5. EL PROGRAMA DE LOS TRABAJOS DEBERÁN SER ELABORADOS POR EL PROPONENTE TOMANDO LOS PLAZOS QUE SE ESTIPULAN PARA INICIAR, EJECUTAR Y TERMINAR LAS OBRAS.
6. EL MODELO DE CONTRATO QUE FORMA PARTE DE ESTE PLIEGO COMO **DOCUMENTO Nº 7** DEL SOBRE DEL ASPECTO TÉCNICO.
7. QUE SE TOMARON EN CONSIDERACIÓN LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS, TOPOGRÁFICAS Y BIOLÓGICAS DE LA REGIÓN, COMPENETRÁNDOSE DE LAS CONDICIONES GENERALES Y ESPECIALES DEL LUGAR DE LA OBRA, ASÍ COMO DE LOS LUGARES Y SITIOS DE SUMINISTRO DE MATERIALES, DISPONIBILIDAD DE MANO DE OBRA, OFERTA DE SERVICIOS COMO SON: TRANSPORTE, ACARREOS, SUMINISTRO DE MATERIALES, ENERGÍA ELÉCTRICA, COMBUSTIBLE. LUBRICANTES, ETC., Y QUE EL DESCONOCIMIENTO DE LAS CONDICIONES ANTERIORES EN NINGÚN CASO SERVIRÁ POSTERIORMENTE PARA ADUCIR JUSTIFICACIÓN POR EL INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO Y PARA SOLICITAR BONIFICACIONES A LOS PRECIOS CONSIGNADOS EN LA PROPOSICIÓN.
8. QUE NINGUNA DE LAS DIFERENCIAS QUE PUDIERA RESULTAR EN LAS CANTIDADES DE OBRAS ANOTADAS EN EL **DOCUMENTO Nº 3** (CATALOGO DE CONCEPTOS) DE LA POSTURA ECONÓMICA, JUSTIFICARÁ RECLAMACIÓN DEL CONTRATISTA CON RELACIÓN A LOS PRECIOS UNITARIOS RESPECTIVOS.
9. QUE EL CONCURSANTE SELECCIONADO PRESENTARÁ EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DETALLADOS POR CONCEPTOS, CONSIGNANDO POR PERIODOS LAS CANTIDADES POR EJECUTAR E IMPORTES CORRESPONDIENTES Y EL PROGRAMA DE UTILIZACIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS QUE EN SU CASO PROPORCIONE LA ENTIDAD, DICHOS PROGRAMAS DEBERÁN PRESENTARSE A LA FIRMA DEL CONTRATO Y DEBERÁ DE COORDINARSE CON PERSONAL DE LA DIRECCIÓN DE INFRAESTRUCTURA O CON QUIEN ELLOS DESIGNEN.
10. QUE SE PROPONDRÁN PRECIOS UNITARIOS PARA TODOS LOS CONCEPTOS CONSIDERADOS EN EL PRESUPUESTO, Y QUE NO DEBERÁN PRESENTARSE ALTERNATIVAS QUE MODIFIQUEN LOS TITULADOS EN EL PAQUETE DE BASES, ASÍ COMO LA RELACIÓN DEL PERSONAL, CON SU RESPECTIVA CATEGORÍA, QUE INTERVENDRÁ DIRECTAMENTE EN LOS TRABAJOS DE ESTE PROPÓSITO.

**VI.- DOCUMENTACIÓN QUE DEBEN PRESENTARSE:**

LA PROPOSICIÓN QUE EL CONCURSANTE DEBERÁ ENTREGAR EN EL ACTO DE PRESENTACIÓN Y APERTURA, SERÁ MEDIANTE LA ENTREGA DE **UN SOBRE ÚNICO CERRADO,** EL CUAL CONTENDRÁ DOS SOBRES CERRADOS, EN UNO VENDRÁ LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA, Y EN UN SEGUNDO SOBRE LOS DOCUMENTOS ORIGINALES LEGALES. LA PROPUESTA TÉCNICA E ECÓNOMICA DEBERÁN ESTAR FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL EN TODAS SUS HOJAS ASI MISMO DEBERÁ ESTAR FOLIADO CORRELATIVAMENTE Y SELLADO EN TODAS SUS HOJAS, LA FALTA DE CUALQUIERA DE ESTOS DOS ÚLTIMOS NO INVALIDAN LA PROPUESTA, PERO EL CONTRATISTA NO PODRÁ OBJETAR EL EXTRAVIÓ DE ALGÚN DOCUMENTO. (VER ESQUEMA SIGUIENTE) CABE MENCIONAR QUE NO SE RECIBIRÁ NINGÚN DOCUMENTO FUERA DE ESTOS SOBRES Y QUE DE NO SER ASÍ, SERÁ MOTIVO DE DESECHAMIENTO.

SOBRE ÚNICO CERRADO Y SELLADO

**Sobre dos**

Documentación Legal Original para cotejo

**Sobre uno**

Propuesta Técnica y Propuesta Económica

***PROPUESTA TÉCNICA***

DEBERÁ ENTREGAR AL INICIO DE LA PROPUESTA TÉCNICA LA CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN **(FORMATO API-CI)** DE LA PRESENTE BASES DE LICITACIÓN CON LOS FOLIOS CORRELATIVOS Y CORRESPONDIENTES A LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA EN ESTA PROPUESTA (DEBERÁN VENIR FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL EN TODAS SUS HOJAS ASI MISMO DEBERA ESTAR FOLIADOS CORRELATIVAMENTE Y SELLADO EN TODAS SUS HOJAS, LA FALTA DE CUALQUIERA DE ESTOS DOS ÚLTIMOS NO INVALIDAN LA PROPUESTA, PERO EL CONTRATISTA NO PODRÁ OBJETAR EL EXTRAVIÓ DE ALGÚN DOCUMENTO.).

**DOCUMENTO 1.- ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA Y PODERES QUE DEBERÁN PRESENTARSE.**

SE DEBERÁ PRESENTAR Y ENTREGAR (ORIGINAL PARA COTEJO DENTRO DE LA DOCUMENTACIÓN LEGAL Y COPIA DENTRO DE LA PROPUESTA TÉCNICA DE LA DOCUMENTACIÓN QUE A CONTINUACIÓN SE INDICA:

1. ACTA CONSTITUTIVA DE LA EMPRESA, INSCRITA EN EL REGISTRO PÚBLICO DE LA PROPIEDAD Y DEL COMERCIO CON TODAS LAS MODIFICACIONES, EN SU CASO SEGÚN SU NATURALEZA JURÍDICA SI ES PERSONA FÍSICA, **ACTA DE NACIMIENTO**. ESTE DOCUMENTO DEBERA INCLUIRSE DE MANERA OBLIGATORIA.

ACREDITACIÓN DEL REPRESENTANTE LEGAL QUE ASISTA A LA LICITACIÓN (PERSONA FÍSICA O MORAL). ESTE DOCUMENTO DEBERÁ INCLUIRSE DE MANERA OBLIGATORIA.

PODER NOTARIAL DEL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA O DE LA PERSONA QUE ASISTA A LA LICITACIÓN, EN DONDE SE ACREDITEN SUS FACULTADES PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DE DOMINIO. ESTE DOCUMENTO DEBERÁ INCLUIRSE DE MANERA OBLIGATORIA.

1. IDENTIFICACIÓN VIGENTE DEL REPRESENTANTE LEGAL O DE LA PERSONA QUE ASISTA A LA LICITACIÓN. ESTE DOCUMENTO DEBERA INCLUIRSE DE MANERA OBLIGATORIA.
2. CONSTANCIA DE SITUACIÓN FISCAL.
3. DOCUMENTO ACTUALIZADO 2021 QUE ACREDITE SU INSCRIPCIÓN AL REGISTRO ESTATAL DE CONTRATISTAS EN EL RAMO DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LAS MISMAS, EXPEDIDA POR LA SECRETARIA DE LA CONTRALORÍA DEL GOBIERNO DEL ESTADO DE CAMPECHE. (NO APLICA) Sobre la inscripción al Registro de Padrón de Contratistas del Estado de Campeche, al respecto me permito hacer de su conocimiento que, debido a las modificaciones realizadas a la Ley Orgánica de la Administración Pública Estatal, mediante el Decreto de fecha 14 de septiembre de 2021 y que entró en vigor el día 1ro de enero del presente año, a la Secretaría de la Contraloría se le eximió la responsabilidad para la expedición de la Cédula de Contratistas. En relación con lo anterior y con base en el artículo 32 fracción XXIV de la misma ley, le corresponde dicho trámite a la dependencia ejecutora o convocante la cual por ahora no se encuentra expidiendo dicho trámite.

LOS ORIGINALES SERÁN DEVUELTOS AL TÉRMINO DE SU VERIFICACIÓN Y COTEJO.

**DOCUMENTO 2.- CAPACIDAD TÉCNICA Y CURRÍCULUM VITAE DE LA EMPRESA.**

EN ESTE APARTADO EL LICITANTE DEBE INCLUIR Y ENTREGAR:

1. RELACIÓN DE LOS CONTRATOS DE TRABAJOS SIMILARES A LOS DE LA CONVOCATORIA DE LA LICITACION EN LOS QUE SEA COMPROBABLE SU PARTICIPACIÓN, QUE HAYA CELEBRADO TANTO CON LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS FEDERAL, ESTATAL O MUNICIPAL, COMO CON PARTICULARES QUE COMPRUEBE SU CAPACIDAD TÉCNICA Y EXPERIENCIA EN TRABAJOS SIMILARES A LOS QUE SON OBJETO DE ESTA CONVOCATORIA. ASÍ COMO DOCUMENTOS QUE ACREDITEN EL CUMPLIMIENTO DE DICHOS SERVICIOS. (DEBERÁ PRESENTAR COPIA SIMPLE DEL CONTRATO COMPLETO PARA LA ACREDITACIÓN DE LA EXPERIENCIA Y ESPECIALIDAD, O ACTA ENTREGA-RECEPCIÓN, ACTA FINIQUITO Y/O ACTA EXTINCIÓN DE DERECHOS Y OBLIGACIONES (O SU EQUIVALENTE).
2. RELACIÓN DE OBRAS EN PROCESO, CON LA ENTIDAD U OTRAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES, ASÍ COMO CON PARTICULARES, SEÑALANDO EL IMPORTE CONTRATADO Y EL IMPORTE POR EJERCER, DESGLOSANDO POR ANUALIDADES, ASÍ COMO SUS PLAZOS Y AVANCES ESPECIFICANDO MONTOS Y PORCENTAJES, SE DEBERÁ ESTABLECER EL OBJETO COMPLETO DE LA OBRA, NOMBRE DE LA EMPRESA O DEPENDENCIA CONTRATANTE, DOMICILIO, EN CASO CONTRARIO MANIFESTAR POR ESCRITO NO TENER TRABAJOS O CONTRATOS EN PROCESO.
3. CURRÍCULUM VITAE ACTUALIZADO DE LA EMPRESA O PERSONA FÍSICA, Y DE LOS TÉCNICOS QUE ESTARÁN A CARGO DE LA OBRA. COPIA SIMPLE DE LA CÉDULA PROFESIONAL E IFE LEGIBLES POR AMBOS LADOS, DEL O DE LOS PROFESIONALES TÉCNICOS RESPONSABLES DE LA PRESTACIÓN DE LOS SERVICIOS, EN SU CASO.

**DOCUMENTO 3.- CAPACIDAD FINANCIERA O CAPITAL CONTABLE.**

DEMOSTRAR SU CAPACIDAD FINANCIERA Y CAPITAL CONTABLE POR  **$500,000.00 SON QUINIENTOS MIL PESOS 00/100 M.N SON SETECIENTOS MIL PESOS 00/100 M. N., EN BASE A LA SIGUIENTE:**

EN ESTE APARTADO EL LICITANTE DEBE INCLUIR Y ENTREGAR UNA DE CUALQUIERA DE LAS 2 OPCIONES SIGUIENTES:

1. CON BASE EN ÚLTIMOS ESTADOS FINANCIEROS AUDITADOS, CORRESPONDIENTE AL ÚLTIMO EJERCICIO FISCAL 2020 ACORDE A LAS DISPOSICIONES ESTABLECIDAS EN EL ARTÍCULO 32-A DEL CODIGO FISCAL DE LA FEDERACIÓN Ó
2. LA ÚLTIMA DECLARACIÓN FISCAL (**EJERCICIO 2021 COMPLETA**) QUE DEMUESTRE SU CAPITAL CONTABLE REQUERIDO PARA ESTA LICITACIÓN.

AMBOS DOCUMENTOS DE ESTE APARTADO DEBERÁN SER LEGIBLES Y FIRMADOS EN FORMA AUTÓGRAFA Y ORIGINAL POR EL REPRESENTANTE DE LA EMPRESA Y CONTADOR PÚBLICO QUE AVALE LA VERACIDAD DE LA INFORMACIÓN, ANEXANDO COPIA SIMPLE CON FIRMA AUTÓGRAFA DE SU CÉDULA PROFESIONAL E IFE (POR AMBOS LADOS) DEL CONTADOR Y EN EL CASO DE PRESENTAR EL INCISO A) DEBERÁ ANEXAR ADICIONAL COPIA SIMPLE DEL REGISTRO OTORGADO POR LA AGAFF (ADMINISTRACIÓN GENERAL DE AUDITORÍA FISCAL FEDERAL) DEL CONTADOR.

**DOCUMENTO 4.- BASES DE LICITACIÓN**

EN ESTE APARTADO EL LICITANTE DEBE INCLUIR Y ENTREGAR:

1. COPIA DE LAS BASES DE LICITACIÓN PARA CONSTANCIA DE CONOCIMIENTO DE LOS REQUISITOS DE LA PRESENTE LICITACIÓN, DEBERÁ LA CUAL DEBERA ESTAR FIRMADA EN TODAS Y CADA UNA DE SUS HOJAS, POR EL REPRESENTANTE LEGAL DEL PROPONENTE.

**DOCUMENTO 5.- MANIFESTACIÓN ESCRITA DE CONOCER EL SITIO DE LA OBRA POR PARTE DEL REPRESENTANTE LEGAL.**

EN ESTE APARTADO EL LICITANTE DEBE INCLUIR Y ENTREGAR:

1. EL LICITANTE ADJUNTARÁ EN PAPEL MEMBRETADO DE LA COMPAÑIA LA DECLARACIÓN DE CONOCER EL SITIO DE LA OBRA
2. CONSTANCIA DE VISITA EXPEDIDA POR ESTA APICAM S. A. DE C. V.
3. ACTA DE LA JUNTA DE ACLARACIÓNES A LAS BASES DE LA LICITACIÓN.

**DOCUMENTO 6.-REQUISITOS TÉCNICOS**

EN ESTE APARTADO EL LICITANTE DEBE INCLUIR Y ENTREGAR:

1. COPIA DE TODAS LAS HOJAS DE LAS ESPECIFICACIONES QUE DEBERÁN VENIR FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL EN TODAS SUS HOJAS**.**
2. COPIA DE TODOS LOS PLANOS QUE DEBERÁN VENIR FIRMADOS POR EL REPRESENTANTE LEGAL. (EN CASO DE QUE APLIQUE)**.**
3. EL LICITANTE ADJUNTARÁ EN PAPEL MEMBRETADO DE LA COMPAÑÍA LA DECLARACIÓN DE CONOCER LAS ESPECIFICACIONES DE LA CONSTRUCCIÓN DE QUE SE TRATA, DEBIDAMENTE FIRMADA POR LA PERSONA CON FACULTADES LEGALES AMPLIAS Y SUFICIENTES.

**DOCUMENTO 7.- MODELO DEL CONTRATO**

EN ESTE APARTADO EL LICITANTE DEBE INCLUIR Y ENTREGAR:

1. COPIA DEL MODELO DEL CONTRATO FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL EN TODAS SUS HOJAS

**DOCUMENTO 8.- CARTA COMPROMISO DE APLICACIÓN DE ANTICIPOS.**

EN ESTE APARTADO EL LICITANTE DEBE INCLUIR Y ENTREGAR:

1. DEBERÁ ENTREGAR EN HOJA MEMBRETADA DE LA EMPRESA LA CARTA COMPROMISO DE LA APLICACIÓN DE LOS ANTICIPOS CON BASE EN EL ARTICULO 18 DEL REGLAMENTO FRACCIONES II Y III DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, LA ENTIDAD HA DETERMINADO OTORGAR UN ANTICIPO EQUIVALENTE AL 10% DE LA ASIGNACIÓN APROBADA AL CONTRATO PARA QUE EL CONTRATISTA INICIE LOS TRABAJOS Y UN 20% PARA LA COMPRA DE EQUIPOS Y MATERIALES DE INSTALACIÓN PERMANENTE, NECESARIOS PARA LA REALIZACIÓN DE LOS TRABAJOS OBJETO DE ESTA LICITACIÓN.

**DOCUMENTO 9.- DECLARACIÓN ESCRITA Y BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 34 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE.**

EN ESTE APARTADO EL LICITANTE DEBE INCLUIR Y ENTREGAR:

1. EL LICITANTE DEBERÁ ELABORAR LA DECLARACIÓN EN PAPEL MEMBRETADO DE LA COMPAÑÍA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL.

**DOCUMENTO 10.-** **DECLARACIÓN POR ESCRITO DEBIDAMENTE FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL, EN PAPEL MEMBRETADO LA CUAL DESCRIBA QUE CONOCE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE Y SU REGLAMENTO, ASI COMO LA LEY DE PUERTOS**

EN ESTE APARTADO EL LICITANTE DEBE INCLUIR Y ENTREGAR:

1. EL LICITANTE DEBERÁ ELABORAR LA DECLARACIÓN EN PAPEL MEMBRETADO DE LA COMPAÑÍA FIRMADA POR EL REPRESENTANTE LEGAL.

***PROPUESTA ECONÓMICA***

DEBERÁ ENTREGAR AL INICIO DE LA PROPUESTA ECONÓMICA LA CÉDULA DE IDENTIFICACIÓN **(FORMATO API-CI)** DE LA PRESENTE BASES DE LICITACIÓN CON LOS FOLIOS CORRELATIVOS Y CORRESPONDIENTES A LA DOCUMENTACIÓN ENTREGADA EN ESTA PROPUESTA **DEBERÁN VENIR FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL EN TODAS SUS HOJAS ASI MISMO DEBERA ESTAR FOLIADOS CORRELATIVAMENTE Y SELLADO EN TODAS SUS HOJAS, LA FALTA DE CUALQUIERA DE ESTOS DOS ÚLTIMOS NO INVALIDAN LA PROPUESTA, PERO EL CONTRATISTA NO PODRÁ OBJETAR EL EXTRAVIÓ DE ALGÚN DOCUMENTO.).**

**DOCUMENTO 1.- CARTA COMPROMISO DE LA PROPOSICIÓN.**

EN ESTE APARTADO EL LICITANTE DEBE INCLUIR Y ENTREGAR:

1. DEBERÁ PRESENTARSE EN PAPEL MEMBRETADO DE LA EMPRESA, Y NO SE CONSIDERARÁ EL I.V.A., EL MONTO INTEGRARÁ EL TOTAL DE LA OBRA MOTIVO DE LA LICITACIÓN Y DEBERÁ SER FIRMADO POR EL REPRESENTANTE LEGAL DE LA EMPRESA, MENCIONANDO QUE SOSTENDRÁN SU OFERTA SIN NINGUNA VARIACIÓN DURANTE EL PERIODO DEL CONCURSO Y HASTA LA FECHA EN QUE SE FIRME EL CONTRATO RESPECTIVO.

**DOCUMENTO 2.- GARANTÍA DE SERIEDAD DE LA PROPOSICIÓN.**

EN ESTE APARTADO EL LICITANTE DEBE INCLUIR Y ENTREGAR:

1. PARA ASEGURAR LA SERIEDAD DE LAS OFERTAS QUE SE PRESENTEN, EL PROPONENTE DEBERÁ ENTREGAR ***CHEQUE CRUZADO,*** EXPEDIDO POR EL MISMO, CON CARGO A CUALQUIER INSTITUCIÓN DE BANCA Y CRÉDITO, O FIANZA OTORGADA POR INSTITUCIÓN DE FIANZAS DEBIDAMENTE AUTORIZADA PARA OPERAR EN EL PAÍS. LA GARANTÍA POR LA QUE EL PROPONENTE OPTE, SERÁ A FAVOR DE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V., POR UN MONTO QUE SERÁ DEL **CINCO POR CIENTO** DEL IMPORTE DE LA PROPOSICIÓN QUE PRESENTE Y SIN I.V.A., MISMA QUE TENDRÁ VALIDEZ HASTA EL ACTO DE FALLO, CON EXCEPCIÓN DE LA PRESENTADA POR LA EMPRESA SELECCIONADA, LA CUAL SERÁ RETENIDA HASTA QUE LA SUSTITUYA POR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO RESPECTIVA.

**DOCUMENTO 3.- CATALOGO DE CONCEPTOS Y CANTIDADES DE OBRA.**

EN ESTE APARTADO EL LICITANTE DEBE INCLUIR Y ENTREGAR:

1. CATÁLOGO DE CONCEPTOS CONTENIENDO DESCRIPCIÓN, UNIDADES DE MEDICIÓN, CANTIDADES DE TRABAJO, PRECIOS UNITARIOS CON NÚMERO Y LETRA E IMPORTES PARCIALES Y TOTALES POR CONCEPTO Y MONTO TOTAL DE LA PROPOSICIÓN. ESTE DOCUMENTO FORMARÁ EL PRESUPUESTO QUE SERVIRÁ PARA FORMALIZAR EL CONTRATO CORRESPONDIENTE, EN SU CASO. DE ACUERDO CON EL CATÁLOGO PROPORCIONADO

LAS ANTERIORES ANOTACIONES NO DEBERÁN CONTENER CORRECCIONES, RASPADURAS O ENMENDADURAS NI SITUACIONES ARITMÉTICAS QUE MODIFIQUEN LOS MONTOS RESULTANTES.

**DOCUMENTO 4.- ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS.**

DEBERÁ APEGARSE A LO DISPUESTO EN:

**CAPÍTULO QUINTO (LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE)**

**DE LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LA OBRA PUBLICA**

**ARTICULO 36 (LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE)**

**CONTRATACIÓN A PRECIOS ALZADO O PRECIOS UNITARIOS**

**CAPÍTULO II (REGLAMENTO LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE)**

**DE LA CONTRATACIÓN Y EJECUCIÓN DE LAS OBRAS**

**ARTICULO 22 (REGLAMENTO LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE)**

**LA PROPOSICIÓN QUE EL CONCURSANTE DEBERÁ ENTREGAR**

**CAPITULO VI (REGLAMENTO DE LA LOPSM)**

**DEL ANÁLISIS, CÁLCULO E INTEGRACIÓN DE LOS PRECIOS UNITARIOS**

SE DEBEN CONSIDERAR PARA LA INTEGRACION DE LOS P.U. LOS SIGUIENTES CARGOS:

* **CARGO POR OBRA Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL (O.A.B.S.)**

EN LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS SE DEBERÁ INCLUIR EL CARGO POR OBRAS Y ACCIONES DE BENEFICIO SOCIAL EL 1%.

* **CÁLCULO DE CARGOS ADICIONALES**

SEGÚN FORMULA PRESENTADA EN EL FORMATO DE P. U. DEL **FORMATO No. 4-N**

EN ESTE APARTADO EL LICITANTE DEBE INCLUIR Y ENTREGAR:

1. ANÁLISIS DETALLADO DE TODOS LOS PRECIOS UNITARIOS. - CADA ANÁLISIS SE INTEGRA CON TODOS LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS CORRESPONDIENTES AL CONCEPTO DE TRABAJO, EL COSTO DE FINANCIAMIENTO, EL CARGO POR UTILIDAD DEL CONTRATISTA Y AQUELLOS CARGOS ADICIONALES ESTIPULADOS CONTRACTUALMENTE. SE ESTRUCTURARÁN DE TAL MANERA QUE PUEDAN IDENTIFICARSE LOS VALORES CORRESPONDIENTES A LA PARTICIPACIÓN QUE EN EL COSTO DE CADA CONCEPTO TIENEN LOS MATERIALES, LA MANO DE OBRA QUE INTERVIENE DIRECTAMENTE O EN SU FORMA INDUSTRIALIZADA EL EQUIPO, MAQUINARIA Y HERRAMIENTA UTILIZADOS EN SU EJECUCIÓN (NO SE TOMARAN COMO ANÁLISIS DE PRECIO UNITARIO LAS COTIZACIONES, PRESUPUESTO O SUBCONTRATOS). **FORMATO No. 4-A DE LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN.**

EL CÁLCULO DE LOS PRECIOS UNITARIOS DEBERÁN HACERSE A PARTIR DE LOS COSTOS BÁSICOS VIGENTES EN LA ZONA DE EJECUCIÓN DE LAS OBRA, EN LA FECHA DE CELEBRACIÓN DE LA LICITACIÓN.

EN ESTA LICITACIÓN SE DEBERÁ DE PRESENTAR EL ANÁLISIS DE TODOS LOS PRECIOS UNITARIOS, BÀSICOS, AUXILIARES, ETC.

1. DATOS BASICOS PARA EL CÁLCULO DEL FASAR, **FORMATO No. 4-B DE LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN.**
2. CALCULO DE PRESTACIONES Y OBLIGACIONES OBRERO PATRONALES **FORMATO No. 4-C DE LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN.**
3. ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL (FACTOR TP/TI) DONDE TOMARA EN CUENTA PARA ESTE CARGO, DE ACUERDO CON LOS SALARIOS POR CATEGORÍAS, ASÍ COMO LO QUE LA PROPIA LEY INDICA Y SUJETO AL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE CON LAS MISMAS, EN SU CAPITULO Y SECCIONES SIGUIENTES, CONSIDERANDO DE IGUAL MANERA EL IMPUESTO SOBRE NOMINA ACTUAL. PARA ESTE ANÁLISIS DEL FACTOR DEL SALARIO REAL POR CATEGORÍAS SE UTILIZARÁ PARA SU CALCULO EL UMA (UNIDAD DE MEDIDA Y ACTUALIZACIÓN) SE DEBERA INCLUIR EN LOS CÁLCULOS EL IMPUESTO SOBRE NOMINA, LOS DIAS OFICIALES DE DESCANSO **2022** Y LA PRIMA DE RIESGO, **FORMATO No. 4-D DE LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN.**
4. COPIA DEL COMPROBANTE DEL FACTOR DE RIESGO ACTUAL DE LA EMPRESA (HOJA DEL IMSS). NOTA IMPORTANTE: EL FACTOR DE RIESGO UTILIZADO EN SU CÁLCULO DEL FACTOR DE SALARIO REAL DEBERÁ SER IGUAL AL EXPRESADO EN SU HOJA DE COMPROBACIÓN (HOJA DEL IMSS) PRESENTADA, DE NO SERLO SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA. **FORMATO LIBRE**
5. INTEGRACIÓN DE CUADRILLAS EN SU CASO (CUANDO APAREZCA CUADRILLAS EN LOS P.U.)., DESGLOSADO. EN CASO CONTRARIO MANIFESTAR POR ESCRITO QUE NO UTILIZA CUADRILLAS PARA LA INTEGRACIÓN DE SUS P.U **FORMATO LIBRE**
6. LA RELACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN A UTILIZAR, **(FORMATO No. 4-G) DE LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN**, SEÑALANDO SI SON DE SU PROPIEDAD O RENTADOS, UBICACIÓN FÍSICA Y VIDA ÚTIL.

TRATÁNDOSE DE EQUIPO Y MAQUINARIA DE SU PROPIEDAD, DEBERÁ PRESENTAR COPIA SIMPLE DE FACTURAS DE CADA EQUIPO O MAQUINARIA PROPUESTA, ASÍ COMO MANIFESTACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DE TALES CIRCUNSTANCIAS, EN EL CASO DE QUE LA MAQUINARIA SEA ARRENDADA CON O SIN OPCIÓN A COMPRA DEBERÁ PRESENTAR ORIGINAL DE CARTA COMPROMISO DE ARRENDAMIENTO Y DISPONIBILIDAD DE ESTE DONDE SE PRESENTEN DIRECCIÓN, NÚMERO TELEFÓNICO Y CORREO ELECTRÓNICO DEL ARRENDADOR EN HOJA MEMBRETADA Y CON FIRMA AUTÓGRAFA.

1. LOS **COSTOS HORARIOS** DE LA MAQUINARIA. - SE INTEGRAN CON LOS CARGOS FIJOS, LOS CONSUMOS Y LOS COSTOS O SALARIOS DE OPERACIÓN, CALCULADOS POR HORA DE TRABAJO, SE RELACIONARÁ TODA LA MAQUINARIA Y EQUIPO QUE SE EMPLEARÁ PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA. **FORMATO No. 4-H DE LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN**
2. **BÁSICOS O AUXILIARES**, EN CASO DE QUE LAS MATRICES DE LOS PRECIOS UNITARIOS ESTÉN INTEGRADAS CON BÁSICOS O AUXILIARES OBLIGATORIAMENTE DEBERÁN PRESENTARSE ÉSTOS CÀLCULOS. **FORMATO No. 4 I. DE LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN** EN CASO CONTRARIO MANIFESTAR POR ESCRITO QUE NO UTILIZA **BÁSICOS O AUXILIARES** PARA LA INTEGRACIÓN DE SUS P.U **FORMATO LIBRE**
3. LOS **COSTOS INDIRECTOS** DEBERÁN EXPRESARSE COMO UN PORCENTAJE DEL COSTO DIRECTO. EN ANEXO POR SEPARADO DEBERÁ PRESENTARSE EL ANÁLISIS DETALLADO DE LOS CARGOS QUE DETERMINEN ESTE FACTOR, DESGLOSANDO LOS CORRESPONDIENTES A LA ADMINISTRACIÓN DE OFICINAS CENTRALES Y DE CAMPO, CONSIDERANDO LO ESTABLECIDO EN LOS ARTÍCULOS DEL 211 AL 213 DEL REGLAMENTO DE LA LOPSM. ADEMAS EN ESTE CALCULO SE DEBE CONSIDERAR LO SIGUIENTE:

j.1.- CONSIDERARA EL SEÑALAMIENTO ADECUADO DE OBRA, UNIFORME Y EQUIPO DE SEGURIDAD PARA TODO EL PERSONAL, ASI COMO LOS VEHICULOS DEBERAN ESTAR ASEGURADOS CONTRA DAÑOS A TERCEROS.

TODOS ESTOS COSTOS SERAN CONSIDERADOS CON CARGO A LOS **INDIRECTOS DE CAMPO** POR CUENTA DEL GANADOR DE LA LICITACIÓN. **FORMATO LIBRE**

1. EL **COSTO POR FINANCIAMIENTO** **(FORMATO LIBRE)** DE LOS TRABAJOS, ESTARÁ REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE DE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS E INDIRECTOS; CONSIDERANDO PARA LA DETERMINACIÓN DE ESTE COSTO, LOS GASTOS QUE REALICE EN LA EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS, LOS PAGOS POR ANTICIPOS Y ESTIMACIONES QUE RECIBIRÁ DEDUCIENDO LA AMORTIZACIÓN DE LOS ANTICIPOS CONCEDIDOS, Y LA TASA DE INTERÉS QUE APLICARÁ, CONSIDERANDO, EN SU CASO, LOS PUNTOS QUE COMO SOBRECOSTO POR EL CRÉDITO LE REQUIERA UNA INSTITUCIÓN CREDITICIA, EL INDICADOR ECONÓMICO EMITIDO POR UNA INSTITUCIÓN BANCARIA EN QUE SE BASÓ, (SERÁ MOTIVO DE DESCALIFICACIÓN DE LA PROPUESTA EN CASO DE QUE NO COINCIDA CON EL INCISO L) DEBIENDO ACOMPAÑAR EL ANÁLISIS CORRESPONDIENTE A ESTE CONCEPTO, LO CUAL SE HARÁ EN BASE AL ANÁLISIS DE FLUJO DE CAJA Y EL INDICADOR ECONÒMICO MAS PRÓXIMO AL TIEMPO DE EJECUCIÒN DE LA OBRA
2. INDICADOR ECONÓMICO EMITIDO POR UNA INSTITUCIÓN BANCARIA EN QUE SE BASÓ SU ANÁLISIS DE FINANCIAMIENTO Y COSTOS HORARIOS. **(FORMATO LIBRE)**
3. EL **CARGO POR UTILIDAD**, SERÁ FIJADO POR EL PROPIO PROPONENTE Y ESTARÁ REPRESENTADO POR UN PORCENTAJE SOBRE LA SUMA DE LOS COSTOS DIRECTOS, INDIRECTOS Y DE FINANCIAMIENTO; ESTE CARGO DEBERÁ CONSIDERAR LAS DEDUCCIONES CORRESPONDIENTES AL IMPUESTO SOBRE LA RENTA VIGENTE Y LA PARTICIPACIÓN DE LOS TRABAJADORES EN LAS UTILIDADES DE LA EMPRESA. **(FORMATO LIBRE)**
4. CÁLCULO DE CARGOS ADICIONALES SEGÚN FORMULA PRESENTADA EN EL FORMATO DE P. U. DEL **FORMATO No. 4-N DE LAS PRESENTES BASES DE LICITACIÓN.**

**DOCUMENTO 5.- PROGRAMA DE MONTOS MENSUALES.**

DEBERÁN PRESENTARSE LOS PROGRAMAS DE MONTOS MENSUALES DE OBRA, DE ACUERDO CON LAS FORMAS PROPORCIONADAS EN MONTOS

EN ESTE APARTADO EL LICITANTE DEBE INCLUIR Y ENTREGAR:

1. DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS EN CANTIDADES, PORCENTAJES Y MONTOS, **FORMATO No. 5-A.**
2. DE UTILIZACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO DE CONSTRUCCIÓN CANTIDADES, PORCENTAJES Y MONTOS **FORMATO No. 5-B.**
3. DE ADQUISICIÓN DE MATERIALES Y EQUIPOS DE INSTALACIÓN PERMANENTE CANTIDADES, PORCENTAJES Y MONTOS **FORMATO No.5-C.**
4. DE UTILIZACIÓN DE MANO DE OBRA Y DEL PERSONAL TÉCNICO, ADMINISTRATIVO Y DE SERVICIOS, ENCARGADOS DE LOS TRABAJOS CANTIDADES, PORCENTAJES Y MONTOS **FORMATO No. 5-D.**

LOS DATOS SOLICITADOS SERÁN POR EL TIEMPO PROPUESTO PARA EL EJERCICIO DE LA OBRA.

TODOS LOS DOCUMENTOS Y FORMAS QUE INTEGRAN LOS ASPECTOS TÉCNICOS Y POSTURAS ECONÓMICAS DEBERÁN VENIR FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL EN TODAS SUS HOJAS ASI MISMO DEBERA ESTAR FOLIADOS CORRELATIVAMENTE Y SELLADO EN TODAS SUS HOJAS, LA FALTA DE CUALQUIERA DE ESTOS DOS ÚLTIMOS NO INVALIDAN LA PROPUESTA, PERO EL CONTRATISTA NO PODRÁ OBJETAR EL EXTRAVIÓ DE ALGÚN DOCUMENTO.)

SE DEBERÁ COMPLEMENTAR A LA FIRMA DEL CONTRATO EL PROGRAMA DE EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS DETALLADO POR CONCEPTO CONSIGNADO POR PERIODOS LAS CANTIDADES POR EJECUTAR E IMPORTES CORRESPONDIENTES.

**DOCUMENTO 6.- EXPLOSIÓN DE INSUMOS**

EN ESTE APARTADO EL LICITANTE DEBE INCLUIR Y ENTREGAR:

1. EL CONTRATISTA DEBERÁ DE PRESENTAR LA RELACIÓN Y VOLÚMENES DE TODOS LOS INSUMOS A UTILIZAR CON CANTIDADES Y MONTOS TOTALES EN MONEDA NACIONAL. **FORMATO No. 6-A**
2. CALCULO DE SOBRE COSTO DEL COSTO DIRECTO SCCD. DEBIDAMENTE LLENADO DE ACUERDO A LA FORMULA PRESENTADA POR LA ENTIDAD EN ESTE APARTADO. ESTE FORMATO ES DE CARÁCTER OBLIGATORIO Y LA OMISION DEL MISMO SERA MOTIVO DE DESECHAMIENTO DE LA PROPUESTA **FORMATO No. 6-B**

**DOCUMENTO 7.-** **PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA ESCANEADA**

EN ESTE APARTADO EL LICITANTE DEBE INCLUIR Y ENTREGAR:

1. ENTREGAR ESCANEADOS EN FORMATO PDF EN CD, DVD O USB, LA TOTALIDAD DE LOS DOCUMENTOS QUE INTEGRAN LA PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA QUE DEBERÁN VENIR FIRMADAS POR EL REPRESENTANTE LEGAL EN TODAS SUS HOJAS ASI MISMO DEBERÁ ESTAR FOLIADOS CORRELATIVAMENTE Y SELLADO EN TODAS SUS HOJAS, LA FALTA DE CUALQUIERA DE ESTOS DOS ÚLTIMOS NO INVALIDAN LA PROPUESTA, PERO EL CONTRATISTA NO PODRÁ OBJETAR EL EXTRAVIÓ DE ALGÚN DOCUMENTO.

**VII.- ESCALAMIENTO DE PRECIOS UNITARIOS.**

PARA EFECTO DE ESCALAMIENTO DE PRECIOS UNITARIOS EL PORCENTAJE DE ANTICIPO OTORGADO PARA LA COMPRA Y PRODUCCIÓN DE MATERIALES DE CONSTRUCCIÓN, DE ADQUISICIÓN DE EQUIPO QUE SE INSTALE PERMANENTEMENTE Y DEMÁS INSUMOS ANTES MENCIONADOS, SE DESCONTARÁ AL MONTO A ESCALAR, CONSERVÁNDOSE CONSTANTES LOS PORCENTAJES DE INDIRECTOS Y UTILIDAD ORIGINALES, DURANTE EL EJERCICIO DEL CONTRATO.

DE ACUERDO A LO SEÑALADO EN EL ARTICULO 43 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS, LA REVISIÓN DE LOS COSTOS SE LLEVARÁ A CABO MEDIANTE LO ESTIPULADO EN EL ARTICULO 18 FRACCIÓN VII Y ARTICULO 41 FRACCIÓN “I”, DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE.

**VIII.- LUGAR, FECHA Y HORA DEL CONCURSO.**

LA APERTURA DE PROPOSICIONES SE LLEVARÁ A CABO EL DÍA **22 de agosto de 2022, A LAS 11:00 hrs** HORAS EN LAS INSTALACIONES DE LA **ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.** EN EL DOMICILIO ANTES DESCRITO DE LA **ENTIDAD** EN EL POBLADO DE LERMA, CAMPECHE.

**IX.- PROCEDIMIENTO DE LA LICITACIÓN.**

SE LLEVARÁ A CABO CONFORME A LO SIGUIENTE:

1. SOLO TENDRÁN ACCESO LOS REPRESENTANTES LEGALES DE LAS EMPRESAS.
2. SE PASARÁ LISTA DE ASISTENCIA Y SE ENTREGARA EL SOBRE CERRADO, CONTENIENDO LAS OFERTAS TÉCNICA Y ECONÓMICA, ASÍ COMO LOS ORIGINALES QUE SE SOLICITAN EN EL LUGAR, FECHA Y HORA SEÑALADOS.
3. SE PROCEDERÁ A LA APERTURA DEL SOBRE DE LAS OFERTAS.
4. LOS PARTICIPANTES RUBRICARÁN DE LAS OFERTAS ECONÓMICAS, TODO LOS DOCUMENTOS DE LA PROPOSICIÓN EN QUE SE CONSIGNEN LOS PRECIOS Y EL IMPORTE TOTAL DE LOS TRABAJOS MOTIVO DEL CONCURSO, INCLUYENDO TODOS LOS PROGRAMAS.
5. SE LEVANTARÁ ACTA CORRESPONDIENTE QUE SERÁ FIRMADA POR LOS PARTICIPANTES, INDICANDO FECHA, LUGAR Y HORA DEL FALLO.

**X.- VERIFICACIÓN DE LA LICITACIÓN.**

LAS PROPOSICIONES JUNTO CON SUS DOCUMENTOS ANEXOS SE PRESENTARÁN EN UN SOBRE ÚNICO CERRADO EN FORMA INVIOLABLE EN LA FECHA, HORA Y SITIO DE LA LICITACIÓN SEÑALADA ANTERIORMENTE. Y EN FORMA LEGIBLE NOMBRE DE LA EMPRESA, NÚMERO DE LA LICITACIÓN, NOMBRE DE LA OBRA Y DEL REPRESENTANTE LEGAL, UNA VEZ PRESENTADA NO PODRÁ SER RETIRADA POR NINGÚN MOTIVO.

**XI.- REVISIÓN DE LAS PROPOSICIONES.**

ESTE PROCEDIMIENTO SE SUJETARÁ A LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE Y SU REGLAMENTO. EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE LOS PRECIOS UNITARIOS CON NÚMEROS Y LOS ANOTADOS CON LETRAS SERÁN ESTOS ÚLTIMOS LOS QUE SE TOMARÁN EN CUENTA. IGUALMENTE, EN CASO DE DISCREPANCIA ENTRE UN PRECIO UNITARIO ANOTADO EN EL CATÁLOGO DE CONCEPTOS Y EL DEL ANÁLISIS DE PRECIOS, SE CONSIDERARÁ COMO VÁLIDO EL DEL CATÁLOGO.

EN CASO DE EXISTIR ERRORES EN LAS OPERACIONES ARITMÉTICAS, LA PROPUESTA NO SERÁ DESECHADA.

**XII.- DECISIÓN DE LA ENTIDAD RELATIVA A LA LICITACIÓN.**

PARA ADJUDICAR EL CONTRATO SE TOMARÁ EN CUENTA LO SIGUIENTE:

1. LA CONGRUENCIA Y LA FACTIBILIDAD DEL PROGRAMA QUE SE PROPONGA Y EL EQUIPO QUE PRETENDE UTILIZARSE PARA EJECUTAR EL TRABAJO DE ACUERDO CON LAS ESPECIFICACIONES Y DENTRO DEL PLAZO ESTIPULADO.
2. QUE LOS ANÁLISIS DE LOS PRECIOS UNITARIOS DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE SE PRETENDE SERÁ SATISFACTORIO Y CONGRUENTE PARA EL PROGRAMA DE TRABAJO, DE EQUIPO Y DE EROGACIONES PARCIALES ACUMULADAS Y CON LOS PROCEDIMIENTOS DE CONSTRUCCIÓN QUE SE PONDRÁN EN PRACTICA.
3. QUE SEAN ACEPTABLES LOS PORCENTAJES CONSIDERADOS POR COSTOS INDIRECTOS Y UTILIDAD.
4. LA CAPACIDAD TÉCNICA Y FINANCIERA DEL CONCURSANTE.
5. LA DISPONIBILIDAD DEL EQUIPO ADECUADO PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA.
6. QUE LOS ANÁLISIS SEAN ADECUADOS Y FACTIBLES.

UNA VEZ HECHA LA EVALUACIÓN DE LAS PROPOSICIONES, EL CONTRATO SE ADJUDICARÁ A LA PERSONA QUE, DE ENTRE LOS LICITANTES, RÉUNA LAS CONDICIONES LEGALES, TÉCNICAS Y ECONÓMICAS REQUERIDAS POR LA ENTIDAD Y GARANTICE SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS.

SI RESULTARE QUE DOS O MAS PROPOSICIONES SON SOLVENTES Y, POR TANTO, SATISFACEN LA TOTALIDAD DE LOS REQUERIMIENTOS DE LA ENTIDAD, Y GARANTICEN SATISFACTORIAMENTE EL CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES RESPECTIVAS, EL CONTRATO SE ADJUDICARA A QUIEN PRESENTE LA PROPOSICIÓN CUYO PRECIO SEA EL MAS BAJO.

**XIII.- DERECHOS QUE SE RESERVA LA ENTIDAD.**

1. RECHAZAR LAS PROPOSICIONES, CUYO IMPORTE SEA TAN BAJO QUE SE CONSIDERE QUE EL CONCURSANTE RESENTIRÁ PERDIDAS QUE SE TRADUCIRÁN EN FALTA DE CUMPLIMIENTO AL CONTRATO.
2. DESCALIFICAR AL CONCURSANTE CUANDO:

2.1.- EL SOBRE NO ESTE CERRADO EN FORMA INVIOLABLE.

2.2.- HAYA OMITIDO LA PRESENTACIÓN DE ALGÚN DATO O DOCUMENTO SOLICITADO, SEGÚN ARTICULO 24 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE.

2.3.- PRESENTE DOCUMENTOS QUE NO SATISFAGAN LAS ESTIPULACIONES CORRESPONDIENTES.

2.4.- PRESENTE VARIAS PROPOSICIONES BAJO EL MISMO O DIFERENTES NOMBRES.

2.5.- LAS OFERTAS NO SE APEGUEN A TODOS Y CADA UNO DE LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN ESTAS BASES.

2.6.- SE PRESENTE DESPUÉS DE LA HORA INDICADA PARA EL INICIO DEL EVENTO QUE CORRESPONDA.

1. DECLARAR DESIERTA LA LICITACIÓN CUANDO, ADEMÁS DE LAS CONSIDERADAS EN LA LEY::

3.1.- NO SE RECIBA PROPOSICIÓN ALGUNA O TODAS LAS PRESENTES FUERAN RECHAZADAS.

3.2.- LAS PROPUESTAS PRESENTADAS NO ESTUVIEREN DEBIDAMENTE FUNDAMENTADAS, O ENCUADRADAS EN LOS PROPÓSITOS QUE SE TUVIERON EN CUENTA AL CONVOCAR EL CONCURSO.

1. DESCALIFICAR POSTERIORMENTE A LOS ACTOS DE APERTURA Y DURANTE SU ESTUDIO A LAS PROPOSICIONES DE LAS PERSONAS FÍSICAS Y/O MORALES CUANDO:

4.1.- CONTENGAN PRECIOS FUERA DEL MERCADO.

4.2.- EN LOS ANÁLISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS HAGAN INTERVENIR LOTES COMO UNIDAD DE MEDIDA, POR CONCEPTO DE MANO DE OBRA, MATERIALES, EQUIPO Y NO MANIFIESTE LOS CONCEPTOS EN SU TOTALIDAD.

4.3.- NO HAYAN COTIZADO TODOS Y CADA UNO DE LOS CONCEPTOS DE TRABAJO QUE FIGUREN EN EL CATALOGO.

4.4.- LA INVESTIGACIÓN DE MERCADO NO CONCUERDE CON CADA UNO DE LOS INSUMOS QUE INTERVENGAN EN LOS ANÁLISIS DETALLADOS DE PRECIOS UNITARIOS.

4.5.- NO ESTÉN LEGIBLES LOS ANÁLISIS DE PRECIOS UNITARIOS O LOS DATOS ASENTADOS EN EL CATALOGO DE CONCEPTOS.

4.6.- POR OTRAS CAUSAS SIMILARES A LAS ANTERIORES Y QUE A JUICIO DE LA ENTIDAD DIFICULTEN LA COMPROBACIÓN DE LAS PROPOSICIONES EN IGUALDAD DE CONDICIONES.

4.7.- NO SE SATISFAGAN LOS REQUISITOS DE FONDO O DE FORMA DETERMINADOS EN ESTAS BASES.

**XIV.- LUGAR, FECHA Y HORA DEL FALLO.**

EL FALLO SE DARÁ A CONOCER DENTRO DE UN PLAZO QUE NO EXCEDERÁ DE 20 DÍAS HÁBILES, CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA DE APERTURA DE LAS PROPOSICIONES, EN LA SALA DE JUNTAS DE LA DIRECCIÓN GENERAL DEL APICAM, S.A. DE C.V.

**XV.- INICIO Y TERMINO DE LOS TRABAJOS.**

PARA EL INICIO Y TERMINO DE LOS TRABAJOS, SE CONSIDERARÁ EL PERIODO SEÑALADO EN LA CONVOCATORIA O LA INDICADA EN LA JUNTA DE ACLARACIONES.

LA FECHA ESTIMADA PARA LA TERMINACIÓN DE LOS TRABAJOS SERÁ DE DÍAS NATURALES O SEMANAS POSTERIORES A LA FECHA DE INICIO, SIN EMBARGO, EL CONTRATISTA PODRÁ COMPROMETERSE A TERMINAR LA OBRA EN UNA FECHA ANTERIOR A LA ESTIMADA. ESTAS FECHAS ESTARÁN SUJETAS A LA ENTREGA DEL ANTICIPO (30% DEL IMPORTE DE LA PROPUESTA ECONÓMICA) Y ESTE A QUE EL CONTRATISTA EXHIBA LA GARANTÍA RESPECTIVA DENTRO DE LOS 15 DÍAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DE NOTIFICACIÓN DEL FALLO DE LA ADJUDICACIÓN. SI EL CONTRATISTA NO CUMPLE CON LA ENTREGA DE LA GARANTÍA DENTRO DEL PLAZO INDICADO, LAS FECHAS DE INICIO Y TERMINO DE LOS TRABAJOS ANTES APUNTADAS QUEDARAN COMO DEFINITIVAS, RESERVÁNDOSE ESTA ADMINISTRACIÓN LOS DERECHOS QUE CORRESPONDAN DE ACUERDO A LO ESTIPULADO EN LOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE Y SU REGLAMENTO.

**XVI.- DEVOLUCIÓN DE PROPUESTAS Y GARANTÍAS.**

LAS PROPOSICIONES DESECHADAS DURANTE LA LICITACIÓN INVITACIÓN A CUANDO MENOS TRES PERSONAS, PODRÁN SER DEVUELTAS A LOS LICITANTES QUE LO SOLICITEN, UNA VEZ TRANSCURRIDOS SESENTA DÍAS NATURALES CONTADOS A PARTIR DE LA FECHA EN QUE SE DÉ A CONOCER EL FALLO RESPECTIVO, SALVO QUE EXISTA ALGUNA INCONFORMIDAD EN TRÁMITE, EN CUYO CASO LAS PROPOSICIONES DEBERÁN CONSERVARSE HASTA LA TOTAL CONCLUSIÓN. (DE ACUERDO AL ARTICULO 74 DE LA LEY DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS RELACIONADOS CON LA MISMAS). EN CASO DE DEVOLUCIÓN DE LA PROPOSICIÓN, EL APICAM SE QUEDARÁ BAJO SU RESGUARDO LA DOCUMENTACIÓN QUE SE RUBRICA EN ACTO DE APERTURA 1 (CARTA COMPROMISO), DOCUMENTO 3 (CATALOGO DE CONCEPTOS) Y EL DOCUMENTO 6 (PROGRAMAS DE OBRA), DE LA PROPUESTA ECONÓMICA,) COMO SOPORTE DEL DICTÁMEN TECNICO ECONOMICO DEL FALLO.

EN EL ACTO DE NOTIFICACIÓN DE FALLO, LOS CHEQUES QUE SIRVIERON PARA GARANTIZAR LA SERIEDAD DE LA PROPOSICIÓN SERÁN DEVUELTOS A LOS LICITANTES NO ELEGIDOS, CONTRA LA PRESENTACIÓN DEL RECIBO CORRESPONDIENTE, SEGÚN ARTICULO 24 INCISO V DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE, RETENIÉNDOSE LA DEL CONTRATISTA QUE HAYA RESULTADO GANADOR, HASTA EL MOMENTO EN QUE LA SUSTITUYA POR LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO RESPECTIVO.

**XVII.- FIRMA DEL CONTRATO.**

SERÁ DE ACUERDO A LA LEY Ò EN SU CASO DENTRO DE LOS 2 (DOS) DÍAS HABILES SIGUIENTES A LA FECHA DEL FALLO, DEBERÁ FIRMARSE EL CONTRATO Y DENTRO DE LOS 15 (QUINCE) DÍAS HABILES SUBSECUENTE A ESTA ULTIMA FECHA DEBERÁN PRESENTARSE LAS FIANZAS QUE SE ESTIPULAN EN EL MISMO, CONTRA LA ENTREGA DE DICHAS FIANZAS, SE LE DEVOLVERÁ EL CHEQUE DE GARANTÍA DE SERIEDAD DE SU PROPOSICIÓN.

EL CONTRATO SERÁ CONFORME AL MODELO QUE FORMA PARTE DE ESTA DOCUMENTACIÓN, EN EL QUE SE ESTABLECE LAS OBLIGACIONES Y LAS RESPONSABILIDADES DEL CONTRATISTA EN EL TRANSCURSO DE LA OBRA, MISMO QUE SE DEBERÁ TOMAR EN CUENTA PARA LA ELABORACIÓN DE LA PROPOSICIÓN.

SI EL CONCURSANTE ELEGIDO NO FIRMA EL CONTRATO O NO PRESENTA LAS FIANZAS ESTIPULADAS EN EL PLAZO ESTABLECIDO, PIERDE EL DERECHO DE ADJUDICACIÓN DEL MISMO, ASÍ COMO LA GARANTÍA PRESENTADA, LA QUE SE APLICARA EN BENEFICIO DE LA **ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V.**

**XVIII.- INCONFORMIDADES.**

LOS CONTRATISTAS QUE HUBIEREN PARTICIPADO EN LA LICITACIÓN PODRÁN INCONFORMARSE EN LOS TÉRMINOS SEÑALADOS EN LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE.

**ATENTAMENTE**

**Ing. Agapito Ceballos Fuentes**

Director General de la Administración

Portuaria Integral de Campeche S. A. de C. V.

**DOCUMENTO 5**

**MANIFESTACIÓN DE CONOCER EL SITIO DE LA OBRA**

**CONSTANCIA DE VISITA AL SITIO DE LA OBRA Y**

**CONSTANCIA DE JUNTA DE ACLARACIONES**

**DOCUMENTO 6**

**REQUISITOS TÉCNICOS**

**ESPECIFICACIONES GENERALES**

**PLANOS DEL PROYECTO**

**DECLARACIÓN DE CONOCIMIENTO DE LAS ESPECIFICACIONES DE CONSTRUCCIÓN**

**DOCUMENTO 7**

**MODELO DE CONTRATO FIRMADO EN TODAS SUS HOJASNUMERO DE CONTRATO\_ / 2022**

CONTRATO DE **OBRA PÚBLICA** A PRECIO UNITARIO Y TIEMPO DETERMINADO QUE CELEBRAN POR UNA PARTE **LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S. A. DE C. V**., EN LO SUCESIVO **“LA APICAM”,** REPRESENTADA POR SU DIRECTOR GENERAL EL **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** Y POR LA OTRA PARTE, EL **\_\_\_\_\_** A QUIEN EN LO SUCESIVO SE LE DENOMINARÁ **“EL CONTRATISTA”,** Y QUIENES CONJUNTAMENTE SERÁN **“LAS PARTES”,** AL TENOR DE LAS SIGUIENTES DECLARACIONES Y CLÁUSULAS.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**D E C L A R A C I O N E S**-------------------------------------------------------**1.** Declara **“LA APICAM”**: ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**1.1.** **Personalidad**.Que es una Sociedad Anónima de Capital Variable, lo cual acredita con la Escritura Pública N° 250 de fecha 6 de octubre de 1995, pasada ante la fe del Notario Público Lic. Jorge Luis Pérez Cámara, Titular de la Notaría Pública No. 2 de la Ciudad de San Francisco de Campeche, Campeche, cuyo primer testimonio se inscribió en el Registro Público de la Propiedad y del Comercio el 10 de noviembre de 1995, documento que se tuvo a la vista de las partes y fue agregado al expediente de este contrato. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**1.2. Representación** Se encuentra legalmente representada en este acto por el \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, en su carácter de Director General, tal como lo acredita con la Escritura Pública de fecha diecinueve de septiembre del dos mil quince, número 1864/2015, Tomo Treinta y Ocho, Protocolo Abierto, fojas 4175 a 4177, relativa a la Asamblea General Extraordinaria de Accionistas de la Administración Portuaria Integral de Campeche, S.A de C.V., pasada ante la fe del Notario Público Lic. José Guadalupe de Jesús Estrada González, Notario Público número 25 de este Primer Distrito Judicial del Estado, documento mediante el cual se le otorgaron facultades suficientes para la suscripción del presente contrato y bajo protesta de decir verdad, manifiesta que a la fecha de firma no le han sido revocadas ni modificadas de manera alguna. Asimismo, declara que su representada se encuentra debidamente inscrita en el Registro Federal de Contribuyentes bajo la clave **API951006CMA**. Documentación que se agrega al expediente de este contrato. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**1.3. Objeto Social.** Su objeto social comprende la administración portuaria integral de los puertos del Estado de Campeche, Campeche, mediante el ejercicio de los derechos y obligaciones derivados de la concesión que el gobierno federal le otorgue para el uso, aprovechamiento y explotación de los bienes del dominio público federal, la construcción de obras e instalaciones portuarias y la prestación de los servicios portuarios en el Estado de Campeche, Camp., así como los bienes que integren su zona de desarrollo. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**1.4** **Adjudicación contractual.** De acuerdo a lo señalado en los artículos 30 párrafo tercero de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche y 20 de su Reglamento, así como en el anexo 7 del Presupuesto de Egresos para el año 2021 del Estado de Campeche el presente contrato se adjudica mediante invitación a cuando menos tres personas, en virtud del resultado de la licitación número **LIC-APICAM-\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_/22** cuyo fallo a favor del **“EL PRESTADOR”** se dio a conocer el \_\_\_\_\_\_\_ de\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ de 2022 por ser la propuesta solvente, adecuada y que reúne las condiciones de contratación para la ejecución de los servicios derivados del presente contrato. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**1.5. Domicilio.** Su domicilio es el ubicado en calle 20 número 160 por 2 poniente, C.P. 24500, Lerma Campeche, Campeche. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**1.6. Capacidad financiera.** Que la obra de la cual deriva el objeto del presente contrato se encuentra aprobada en el Programa Operativo Anual 2021, así como los recursos financieros necesarios para cubrir las erogaciones que se deriven del presente instrumento para el ejercicio fiscal 2021, autorizado por el Consejo de Administración y por la Coordinación General de Administración, Finanzas y Planeación. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**2.** Declara **“EL CONTRATISTA”**. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**2.1. Personalidad.** Que es una sociedad mercantil constituida de acuerdo a las leyes mexicanas mediante la escritura pública número \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, así mismo declara que cuenta con Registro Federal de Contribuyentes **\_ .** ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**2.2. Representación.** Que, para efectos del presente contrato se encuentra en este acto representado por el \_\_ quien comparece como presidente del Consejo de Administración, y se identifica con credencial con fotografía expedida por el Instituto Nacional Electoral con clave **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** personalidad que acredita en términos de lo dispuesto en el instrumento notarial referido en la declaración **2.1.**, facultad que declara bajo protesta decir verdad que no le han sido revocadas ni modificadas en manera alguna.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**2.3. Objeto.** Tiene por objeto social “……”, entre otras.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**2.4. Domicilio.** Que tiene establecido su domicilio \_, San Francisco de Campeche, Campeche, C.P.. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**2.5. Capacidad Contractual.** Que tiene capacidad jurídica para contratar y obligarse a la ejecución de los trabajos objeto de este contrato; que no se encuentra dentro de los supuestos a los que se refiere el artículo 34 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche, que dispone de la organización y los elementos para ello y que para el cumplimiento y ejecución cuenta con los recursos técnicos y económicos necesarios, así como con el personal con la experiencia y la capacidad requerida para la realización de los trabajos. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------\*-----------------------------------------**2.6. Conocimiento de las áreas de trabajo.** Que conoce y previamente inspeccionó las áreas, ubicación e instalaciones en las que se llevarán a cabo los trabajos objeto del presente contrato, a fin de considerar todos los factores de carácter legal, técnico, económico, financiero, administrativo y climatológico que intervienen en su ejecución. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**3.** Declaran **“LAS PARTES”.** -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**3.1.** Que se reconocen mutuamente la personalidad con la que se ostentan para celebrar el presente contrato, así como la responsabilidad y los alcances jurídicos a los cuales se someten en virtud de la firma de este instrumento, por lo que se comprometen al cumplimiento de las obligaciones, para cuyo efecto cuentan con amplia y suficientes facultades, y que con fundamento en los artículos 134 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 121 bis de la Constitución Política del Estado de Campeche, 1 fracción IV, 24, 25, 30 tercer párrafo, 34, 36 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche, y 15, 16, 18, 20 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche, el anexo 7 del Presupuesto de Egresos para el año 2021 del Estado de Campeche, así como demás relativos aplicables, se someten a las siguientes: ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ **C L A U S U L A S** -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**PRIMERA.- OBJETO DEL CONTRATO. “LA APICAM”** encomienda a **“EL CONTRATISTA”** la realización de una obra consistente en (***descripción de la obra y /o servicio)*,** y este se obliga a realizarla hasta su total terminación, acatando para ello lo establecido por los diversos ordenamientos y normas señaladas en la declaración 3.1. del apartado de declaraciones, apegándose de igual modo a los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones generales y particulares, así como a las normas de construcción vigentes en el lugar donde deban realizarse los trabajos, mismos que se tienen por reproducidos como parte integrante de esta cláusula. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Los programas autorizados, presupuestos, proyectos, planos y especificaciones a que se alude en esta cláusula, debidamente firmados por los otorgantes, como anexos, pasarán a formar parte integrante del presente instrumento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- **SEGUNDA.- DISPONIBILIDAD DEL INMUEBLE. “LA APICAM”** se obliga a poner a disposición de **“EL CONTRATISTA”** los inmuebles respecto del cual se ejecutarán los trabajos y en general todas las autorizaciones que se requieran para llevar a cabo el objeto de este contrato. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**TERCERA.- MONTO DEL CONTRATO.** El monto total del presente contrato, es de **$** *(****monto a del contrato****)* **(son: \_\_\_\_\_\_ pesos 00/100),** más el impuesto al valor agregado.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el precio pactado se incluye todo el material, mano de obra y equipo, que será utilizado en la ejecución de la obra y será proporcionado por **“EL CONTRATISTA”**. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La cantidad solo podrá ser modificada previo convenio realizado entre las partes, en los términos señalados por el artículo **38** de la ley de obras públicas del Estado de Campeche. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**CUARTA. - PLAZO DE EJECUCIÓN. “EL CONTRATISTA”**, se obliga a realizar los trabajos materia del presente contrato en un plazo no mayor a (***plazo de ejecución***) días. El inicio de los trabajos se efectuará el día (***fecha de inicio)*** y se concluirán a más tardar el día (***fecha de término***), de conformidad con el programa de ejecución pactado. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- **QUINTA. - ANTICIPOS.** Para que **“EL CONTRATISTA”** realice en el sitio de los trabajos la construcción de sus oficinas, almacenes, bodegas e instalaciones, y en su caso, para los gastos de traslado de la maquinaria y equipo de construcción e inicie los trabajos, así como para la compra y producción de materiales de construcción, la adquisición de equipos que se instalen permanentemente y demás insumos, **“LA APICAM”**, otorga un anticipo por la cantidad de **$(*anticipo*) (son: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_pesos 00/100)** más el impuesto al valor agregado, lo que representa un **30 %** del importe total del presente contrato, de conformidad con el artículo 18 fracción II y III del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------El anticipo se entregará a **“EL CONTRATISTA”** con antelación al inicio de los trabajos objeto de este contrato, de conformidad con lo previsto en el artículo 18 del Reglamento de Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche, previa entrega que efectúe éste a **“LA APICAM”** de la garantía correspondiente. El atraso en la entrega del anticipo será motivo para diferir sin modificar en igual plazo el programa de ejecución pactado, formalizando mediante convenio entre las partes la nueva fecha de iniciación. Si **“EL CONTRATISTA”** no entrega la garantía del anticipo dentro del plazo señalado en el artículo 16, fracción I del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche, no procederá el diferimiento y por lo tanto éste deberá iniciar la obra en la fecha establecida. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La amortización del pago de anticipo, deberá de efectuarse proporcionalmente con cargo a cada una de las estimaciones por trabajos efectuados que se formulen debiéndose de liquidar el faltante en la estimación final. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**SEXTA. - FORMA DE PAGO.** Las partes convienen en que los trabajos objeto del presente contrato se paguen mediante la formulación de estimaciones mensuales por conceptos terminados o trabajos ejecutados, en términos de lo dispuesto por el artículo 34 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche, mismas que se acompañarán de la documentación que acredite la procedencia de su pago, las que serán presentadas por **“EL CONTRATISTA”** a **“LA APICAM”** dentro de los cuatro días hábiles siguientes a la fecha de su corte, las cuales serán revisadas por la residencia de supervisión y está autorizará, en su caso, dicha estimación, a más tardar en un plazo de ocho días hábiles a su recepción. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- En el supuesto de que surjan diferencias técnicas o numéricas las partes contarán con dos días hábiles contados a partir del vencimiento del plazo señalado para revisar y conciliar dichas diferencias, de no ser posible conciliar todas las diferencias; las que quedaren pendientes deberán resolverse incorporándose en la siguiente estimación. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Las estimaciones serán pagadas por **“LA APICAM”** por trabajos ejecutados, mediante transferencia bancaria en la cuenta que haya señalado **“EL CONTRATISTA”** previamente a la firma de este contrato, dentro de un plazo no mayor a 30 días hábiles, contados a partir de que hayan sido autorizadas por el residente de la obra y que **“EL CONTRATISTA”** haya presentado la factura correspondiente, todo esto en término del artículo 34 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche. **“LA APICAM”** cual al hacer el pago de la estimación de los trabajos de la obra, retendrá el importe equivalente al 5 al millar sobre el valor de la misma, por el servicio de vigilancia, inspección y control dispuesto por la Ley Federal de Derechos que en la materia se encomienda a la Secretaría de la Contraloría de la Administración Pública del Estado de Campeche, el 1% para obras y acciones de beneficio social dispuesto en el Título Séptimo, Capítulo Primero, artículo 105 inciso 4 de la Ley de Hacienda del Estado de Campeche y el 2 al millar para la Cámara Nacional de la Industria de la Construcción. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En el caso de incumplimiento en los pagos de estimaciones y de ajustes de costos, **“LA APICAM”**, a solicitud de **“EL CONTRATISTA”**, deberá pagar gastos financieros conforme a una tasa que será igual a la establecida por el Código Fiscal del Estado, en su artículo 17, para el caso de recargos. Los cargos financieros se calculan sobre las cantidades no pagadas y se computaran por días calendarios desde que se venció el plazo, hasta la fecha en que se pongan las cantidades a disposición de **“EL CONTRATISTA”**. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Tratándose de pagos en exceso que haya recibido **“EL CONTRATISTA”**, este deberá reintegrar las cantidades pagadas en exceso, más los intereses correspondientes conforme a la tasa aludida en el párrafo anterior. Los cargos se calcularán sobre las cantidades pagadas en exceso en cada caso y se computarán por días calendario desde la fecha del pago hasta la fecha en que pongan efectivamente las cantidades a disposición del organismo ejecutor. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**SEPTIMA.- GARANTIAS. “EL CONTRATISTA”**, se obliga constituir en la forma, términos y procedimientos descritos en la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche y en su Reglamento a favor de **“LA APICAM”**, las siguientes garantías: -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**a) GARANTIA POR ANTICIPO.** Consistente en fianza otorgada por institución autorizada a favor de **“LA APICAM”**, por la totalidad del monto concedido en concepto de anticipo, misma que será presentada previamente a la entrega del anticipo mencionado, dentro de los quince días hábiles siguientes, contados a partir de que el contratista reciba copia del contrato o del acta del fallo de adjudicación. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La garantía subsistirá hasta la total amortización del anticipo correspondiente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**b) GARANTIA DE CUMPLIMIENTO.** Se otorgará mediante fianza expedida por institución acreditada a favor de **“LA APICAM”**, por el monto del diez por ciento del importe de la obra contratada que deberá ser presentada dentro de los quince días hábiles siguientes, contados a partir de la fecha en que **“EL CONTRATISTA”** hubiere recibido copia del fallo de adjudicación o del contrato suscrito por este; para ejercicios subsecuentes, el mismo plazo contara a partir de la fecha en que la inversión autorizada se notifique por escrito a **“EL CONTRATISTA”**. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Si transcurrido el plazo respectivo no se hubiere otorgado la fianza, la dependencia podrá determinar la rescisión administrativa del contrato, en términos de la ley. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**c) GARANTIA DE VICIOS OCULTOS.** Para los efectos del artículo 45 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche, **“EL CONTRATISTA”** garantizara los trabajos dentro de los quince días hábiles siguientes a la recepción formal de los mismos, sustituyendo la fianza vigente por otra equivalente al diez por ciento del monto total ejercido para responder de los defectos que resulten de la realización de los trabajos de vicios ocultos en los mismos, o de cualquiera otra responsabilidad en que hubiere incurrido en su ejecución. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La vigencia de esta garantía será de un año contado a partir de la fecha de terminación de los trabajos, la que se hará constar en el acta de recepción formal de los mismos, al término del cual, de no haber inconformidad de **“LA APICAM”**, la institución afianzadora procederá a su cancelación automáticamente. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**OCTAVA.- AJUSTE DE COSTOS.** Cuando durante la vigencia de un contrato de obra ocurran circunstancias de orden económico no previstas en el contrato, pero que de hecho y sin dolo, culpa, negligencia o ineptitud de cualquiera de las partes, determinen un aumento o reducción de un cinco por ciento o más de los costos de los trabajos aún no ejecutados, dichos costos podrán ser revisados. **“LA APICAM”** emitirá la resolución que acuerde el aumento o reducción correspondiente.-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- En el supuesto que establece el párrafo que antecede, la revisión de los costos se hará, según el caso, mediante los procedimientos que se señalan en el artículo 41 y 42 del Reglamento de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De común acuerdo, las partes establecen que los precios estimados o monto total de la obra, podrán ser valorados en todo momento, aún después de terminada la obra, si llegaré a darse el caso de que **“LA APICAM”,** determinará mediante sus procedimientos internos que existe una elevación considerable en el precio de la obra, y realizará las nuevas estimaciones de costos informándolo a **“EL CONTRATISTA”,** para efectos de elaborar el convenio que corresponda para su modificación, siempre que no se haya realizado el pago total de la obra a que se refiere la cláusula primera de este contrato. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------“**EL CONTRATISTA”,** está de acuerdo en lo anterior, para lo cual de comprobarse la elevación o aumento de los costos, o precio de la obra, está de acuerdo en la realización del convenio antes citado y recibir como pago el nuevo costo autorizado por **“LA APICAM”.** ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**NOVENA.- RECEPCIÓN DE LOS TRABAJOS.** Para la recepción de los trabajos objeto del presente contrato, **“EL CONTRATISTA”** comunicará a **“LA APICAM”** la terminación de estos, lo que verificará que efectivamente los trabajos se encuentren debidamente concluidos, dentro de un plazo que no exceda de treinta días hábiles. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La recepción de los trabajos se llevará a cabo dentro de los treinta días hábiles siguientes a la fecha en la que se haya constatado la terminación de ellos, en los términos del párrafo anterior. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Concluida la obra, no obstante, su recepción formal, **“EL CONTRATISTA”** quedará obligado a responder de los defectos que resultaren en la misma, de los vicios ocultos y de cualquiera otra responsabilidad en que hubiere incurrido, en los términos señalados en este contrato, en esta Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche, en su Reglamento y en el Código Civil para el Estado de Campeche. Por lo que **“LA APICAM”**, se reserva el derecho de reclamar los trabajos faltantes, mal ejecutados o pago de lo indebido. Así mismo **“LA APICAM”** podrá efectuar recepciones parciales cuando a su juicio existieren trabajos terminados y sus partes sean identificadas y susceptibles de utilizarse. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**DÉCIMA. - REPRESENTANTE DEL CONTRATISTA. “EL CONTRATISTA”** se obliga a designar anticipadamente a la iniciación de los trabajos en el sitio de realización de los mismos, un representante permanente, que fungirá como superintendente de construcción, el cual debe estar facultado para oír y recibir toda clase de notificaciones relacionadas con los trabajos, aún las de carácter personal, así como contar con las facultades suficientes para la toma de decisiones en todo lo relativo al cumplimiento de este contrato. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- **“LA APICAM”** se reserva el derecho de solicitar en cualquier momento, la sustitución del superintendente de construcción, y **“EL CONTRATISTA”** tendrá la obligación de nombrar a otro que reúna los requisitos exigidos en el presente contrato.-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**DECIMA PRIMERA.- Representante de “LA APICAM”.**  **“LA APICAM”** establecerá anticipadamente a la instalación de la obra, la residencia de supervisión, la cual representará a **“LA APICAM”** ante **“EL CONTRATISTA”** en los asuntos relacionados con la ejecución de la obray se encargará de la supervisión, vigilancia, control y revisión de los trabajos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**DÉCIMA SEGUNDA.-** **RELACIONES LABORALES. “EL CONTRATISTA”**, como empresario y patrón del personal que ocupe con motivo de los trabajos materia del contrato, será el único responsable de las obligaciones derivadas de las disposiciones legales y demás ordenamientos en materia de trabajo y de seguridad social. **“EL CONTRATISTA”** conviene por tanto en responder de todas las reclamaciones que sus trabajadores presentaren en su contra o en contra de **“LA APICAM”**, en relación con los trabajos del contrato, debiendo cubrir cualquier importe que de ello se derive y sacar a salvo y en paz de tales reclamaciones a **“LA APICAM”**, por lo que en este acto **“LA APICAM”** se deslinda de cualquier responsabilidad que pudiera surgir con motivo de la celebración de este contrato. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**DÉCIMA TERCERA.- RESPONSABILIDAD DE “EL CONTRATISTA”. “EL CONTRATISTA”** se obliga a que los materiales y equipos que se utilicen en los trabajos objeto de este contrato, cumplan con las normas de calidad que se encuentren en vigor, y a que la realización de todas y cada una de las partes de la obra se efectúen de conformidad con el proyecto y las especificaciones generales y particulares para los trabajos materia del presente contrato, así como a responder por su cuenta y riesgo de los defectos y vicios ocultos que se llegaren a presentar en los trabajos y de los daños y perjuicios que por inobservancia o negligencia de su parte se lleguen a causar a **“LA APICAM”** o a terceros, en cuyo caso, se hará efectiva la garantía otorgada para el cumplimiento del contrato, hasta por el monto total de la misma. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Igualmente se obliga **“EL CONTRATISTA”** a no ceder a terceras personas físicas o morales sus derechos y obligaciones derivadas de este contrato y sus anexos, sobre los bienes o trabajos ejecutados que ampara este contrato, salvo los derechos de cobro sobre las estimaciones por trabajos ejecutados, en cuyo caso se requerirá la previa aprobación expresa y por escrito de **“LA APICAM”**, en los términos de la Ley de Obras Públicas de Campeche y su reglamento. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**“EL CONTRATISTA”** será el único responsable de las obligaciones que adquiera con las personas que contrate para la realización de la obra, quienes no tendrán ninguna acción o derecho que hacer valer en contra de **“LA APICAM”** por tales obligaciones. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**“EL CONTRATISTA”** se obliga, en llevar a cabo los trabajos, a mantener señalamientos preventivos como son conos, cintas y demás señales que eviten provocar algún accidente a propios y terceros, así como dotar de equipo de protección a sus trabajadores como son cascos de seguridad, guantes que reúnan las condiciones de calidad, overoles con el nombre de la empresa, botas industriales y demás equipo necesario para ejecución de los trabajos. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**DÉCIMA CUARTA.- PENAS CONVENCIONALES. “LA APICAM”** tendrá la facultad de verificar si las obras objeto de este contrato se están ejecutando por **“EL CONTRATISTA”** de acuerdo con el programa de obra aprobado, para lo cual **“LA APICAM”** comparará periódicamente el avance de las obras. Si como consecuencia de dichas comparaciones el avance de las obras es menor que lo que debió realizarse, **“LA APICAM”** podrá retener en total el cinco por ciento (5%) de las diferencias entre el importe de la obra realmente ejecutada y el importe de la que debió realizarse. Por lo tanto, se hará la retención o devolución que corresponda. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Aplicará, para el caso de que **“EL CONTRATISTA”** no concluya la obra en la fecha señalada en el programa general considerando los ajustes de costos y sin aplicar el impuesto al valor agregado, una pena convencional consistente en una cantidad igual al 5% mensual del importe de los trabajos que no se hayan realizado en la fecha de terminación señalada en el programa general. Esta pena se ajustará a la obra faltante por ejecutar y la cubrirá **“EL CONTRATISTA**” mensualmentey hasta el momento en que las obras queden concluidas y recibidas a satisfacción de **“LA DEPENDENCIA”**; estas penas convencionales se aplicarán en las estimaciones correspondientes. En el supuesto que persistan los atrasos en la terminación de la obra al extremo de no haber en un mes volúmenes de obra qué estimar y por lo mismo de los cuales se pueda efectuar la retención y aplicación. La sanción por atraso se hará efectiva hasta la fecha de terminación total de los trabajos programados. en tanto esto no ocurra, tendrá el carácter de retención y podrá ser devolutiva si el atraso se recupera dentro del plazo de ejecución acordado. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**“LA APICAM”** verificará también la calidad de los trabajos cuando éstos no se hubieren apegado a las normas y especificaciones respectivas, procederá a practicar una evaluación para determinar la reposición de los trabajos mal ejecutados o la aplicación de una deductiva en proporción a las deficiencias observadas, cuyo valor se hará efectivo en la siguiente estimación. Si se determina la reposición, se aplicará una retención del valor de los trabajos mal ejecutados que solo se devolverá si **“EL CONTRATISTA”** cumple a satisfacción con los trabajos contratados. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Las penas convencionales anteriormente citadas son independientes de la facultad que tiene **“LA APICAM”** para exigir el cumplimiento del contrato o rescindirlo. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Las cantidades que resulten de la aplicación de las penas convencionales que se impongan a **“EL CONTRATISTA”** se harán efectivas con cargo a las cantidades que le hayan sido retenidas, aplicando, además, si da lugar a ello, la fianza de cumplimiento. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**DÉCIMA QUINTA. SUSPENSIÓN TEMPORAL Y TERMINACIÓN ANTICIPADA DEL CONTRATO.- “LA APICAM”** podrá suspender temporalmente en todo o en parte los trabajos contratados en cualquier momento por causa justificada para ello; temporalidad que no podrá ser indefinida. En caso de suspensión del presente contrato, éste podrá continuar produciendo todos sus efectos legales una vez que hayan desaparecido las causas que la motivaron. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La fecha de terminación del contrato se prorrogará en igual proporción al periodo que comprenda la suspensión, sin modificar el plazo de ejecución convenido. **“LA APICAM”** podrá dar por terminado anticipadamente el contrato cuando concurran razones de interés general; existan causas justificadas que le impidan la continuación de los trabajos, y se demuestre que de continuar con las obligaciones pactadas se ocasionaría un daño o perjuicio grave al Estado. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**DÉCIMA SEXTA.- RESCISÓN ADMINISTRATIVA DEL CONTRATO.** Conforme al artículo 40 de la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche y el artículo 43 fracciones I y II de su Reglamento, **“LA APICAM”** podrá en cualquier momento rescindir administrativamente el presente contrato. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**“LA APICAM”** procederá a la rescisión del contrato cuando el contratista no inicie los trabajos en la fecha pactada, suspenda injustificadamente los trabajos o incumpla con el programa de ejecución por falta de materiales, trabajadores o equipo de construcción, o no repare o reponga alguna parte de la obra rechazada que no cumpla con las especificaciones de construcción o normas de calidad, así como cualquiera otra causa que implique contravención a los términos del contrato. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Se considerarán causales de rescisión del presente contrato los siguientes supuestos, que se señalan: ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------1. El incumplimiento de **“EL CONTRATISTA”** al otorgamiento de las fianzas, siendo a su cargo los daños y perjuicios que pudiera sufrir **“LA APICAM”,** por la inejecución de los trabajos pactados; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------2. Si **“EL CONTRATISTA”** no ejecuta los trabajos de acuerdo con los datos y especificaciones que emita **“LA APICAM”**; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------3. Si suspende injustificadamente la ejecución de los trabajos y/o si no les da la debida atención por medio de personal competente; ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------4. Si no ejecuta los trabajos, en los términos previstos en el presente contrato; ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------5. Si no da las facilidades necesarias a los supervisores que al efecto designe **“LA APICAM”** para el ejercicio de su función; -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------6. Por negativa a repetir o complementar los trabajos que **“LA APICAM”** no acepte por deficientes; --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------7. Si cede, traspasa o subcontrata la totalidad o parte de los servicios contratados, sin consentimiento por escrito, de **“LA APICAM”**; -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------8. Si es declarado en estado de quiebra o suspensión de pagos por autoridad competente. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------9. Realizar los trabajos sin tomar las medidas preventivas, necesarias para el cumplimiento del servicio objeto de este contrato. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------10. Y en general por incumplimiento en todo o en parte de este instrumento. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Si se configuran una o varias hipótesis de las previstas en los supuestos anteriores, con excepción de lo señalado en los incisos (4, 7 y 8), los cuales surtirán efectos de inmediato, **“LA APICAM”** requerirá por escrito a **“EL CONTRATISTA”** para que dentro de un término de diez días habiles a partir de la comunicación, sea subsanada la deficiencia, si al final de dicho término **“EL CONTRATISTA”** no cumpliera satisfactoriamente dicho requerimiento **“LA APICAM”** podrá ejercer el derecho de rescisión del presente contrato bastando para ello la notificación prevista en esta cláusula. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------La contravención a las disposiciones, lineamientos, bases, procedimientos y requisitos que establece, la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche y su Reglamento, y demás disposiciones jurídicas y administrativas sobre la materia, así como el incumplimiento de cualquiera de las obligaciones de **“EL CONTRATISTA”** que se estipulan en el presente contrato, da derecho a su rescisión inmediata sin responsabilidad para **“LA APICAM”,** además de que se apliquen a **“EL CONTRATISTA”** las penas convencionales, conforme a lo establecido en este contrato. -Por lo anterior, las partes se obligan a sujetarse estrictamente para la ejecución de la obra objeto de este contrato, a todas y cada una de las cláusulas que lo integran, sus anexos, términos, lineamientos, procedimientos y requisitos que establecen, la Ley de Obras Públicas del Estado de Campeche y su Reglamento y demás normas y disposiciones jurídicas y administrativas que le sean aplicables. ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**DÉCIMA SÉPTIMA.- CONFIDENCIALIDAD.** Las partes se compromete a implementar las medidas de seguridad físicas, administrativas y técnicas necesarias para proteger la información personal que se maneja en virtud del presente contrato, contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado, tanto **“LA APICAM”** como **“EL CONTRATISTA”** y sus empleados, encargados y en general quienes tengan acceso a datos personales en el ejercicio de sus funciones o intervengan en cualquier fase del tratamiento se comprometen a guardar confidencialidad respecto de su información personal, incluso después de finalizada la relación contractual. -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------En este acto, las partes, otorgan la máxima importancia a la confidencialidad y debida protección de la información personal que le es confiada y se comprometen a manejar los datos personales de manera responsable y con apego a lo previsto en la legislación y demás normatividad aplicable.  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**DÉCIMA OCTAVA.- Protección de Datos Personales.- ''LA APICAM''** se compromete a garantizar que los datos personales de **''EL CONTRATISTA''** se encuentran protegidos contra daño, pérdida, alteración, destrucción o el uso, acceso o tratamiento no autorizado y que tanto **''LA APICAM''** como sus empleados, encargados y en general quienes tengan acceso a datos personales en el ejercicio de sus funciones o intervengan en cualquier fase del tratamiento se comprometen a guardar confidencialidad respecto de su información personal, incluso después de finalizada la relación con **''EL CONTRATISTA''**. **''LA APICAM''** otorga la máxima importancia a la confidencialidad y debida protección de la información personal que le es confiada y que está comprometida a manejar los datos personales de manera responsable y con apego a lo previsto en la Ley de Protección de Datos Personales del Estado de Campeche y sus Municipios en relación a lo señalado por la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados.--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**DÉCIMA NOVENA.-** **OTRAS ESTIPULACIONES.** Para efecto del cumplimiento del presente contrato**, “EL CONTRATISTA”** se obliga a proporcionar personal técnico especializado para la ejecución de los trabajos. ---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Queda expresamente estipulado que este contrato se suscribe en atención a que **“EL CONTRATISTA”** cuenta con personal con la experiencia técnica necesaria, materiales, equipo de alta tecnología, de seguridad y protección para sus trabajadores y elementos propios para ejecutar los trabajos contratados. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------De igual forma **“LA APICAM”** a través de los representantes que para el efecto designe, tendrá el derecho de vigilar y supervisar en todo tiempo los trabajos objeto de este contrato y dar a **“EL CONTRATISTA”** por escrito las instrucciones que estime pertinentes relacionadas con su ejecución a fin de que se ajusten a las especificaciones convenidas en este contrato. Así como las demás indicaciones, observaciones y especificaciones particulares que en su caso emita **“LA APICAM”**. --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Es facultad de **“LA APICAM”** realizar la inspección de todos los materiales que vayan a usarse en la ejecución de los trabajos, ya sea en el sitio de estos o en los lugares de adquisición o de fabricación. -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------**VIGÉSIMA .- JURISDICCIÓN.** Para la interpretación y cumplimiento del presente contrato, así como para todo aquello que no esté expresamente estipulado en el mismo, las partes se someten a la aplicación de la legislación vigente en la materia, así como a la jurisdicción de los Tribunales Comunes y Federales del Estado de Campeche, renunciando en consecuencia al fuero que pudiere corresponderles en razón de sus domicilios presentes o futuros, o por cualquier otra causa. ----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------Una vez leído el presente contrato y enteradas las partes de su valor y consecuencias legales, se firma por triplicado en la Ciudad de San Francisco de Campeche, Estado de Campeche, a los \_ días del mes de - del año dos mil veinte y uno. **CONSTE.** ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **"EL CONTRATISTA"** |  | **"LA APICAM"** |
|  |  |  |
|  |  |  |
| Apoderado Legal |  | Director General. APICAM |
|  |  |  |
| **TESTIGOS** | | |
|  |  |  |
| Dirección de Administración APICAM |  | Dirección de Infraestructura y Mantenimiento de APICAM |
|  |  |  |
|  | | |
| Gerencia Jurídica. APICAM | | |

LA PRESENTE HOJA DE FIRMAS CORRESPONDE AL CONTRATO DE OBRA PÚBLICA ***NÚMERO DE CONTRATO*** CELEBRADO ENTRE LA ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE CAMPECHE, S.A. DE C.V., Y LA ***EMPRESA.*** EL FECHA DE ***FIRMA.***

**DOCUMENTO 8**

**CARTA COMPROMISO DE**

**APLICACIÓN DE ANTICIPOS**

**DOCUMENTO 9**

**DECLARACIÓN ESCRITA BAJO PROTESTA DE**

**DECIR VERDAD DE NO ENCONTRARSE EN LOS SUPUESTOS DEL ARTICULO 34 DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE**

**DOCUMENTO 10**

**DECLARACION QUE CONOCE LOS ARTÍCULOS DE LA LEY DE OBRAS PUBLICAS DEL ESTADO DE CAMPECHE Y SU REGLAMENTO, ASI COMO LA LEY DE PUERTOS**